**Программа работ по текущему ремонту на 2019 год автомобильных дорог**

 **Наровлянского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования объектов | Объем работ | Вид работы | Сроки проведения текущего ремонта  |
| Ед. изм. | Кол-во | начало | окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Нанесение горизонтальной разметки на местных автомобильных дорогах  | км | 65,25 | нанесение горизонтальной разметки | май | сентябрь |
| 2. | а/д Н-4772 Наровля – Смолеговская Рудня, км 6,200-км 12,000 | км | 5,8 | Устройства одиночной поверхностной обработки с выравниваниям асфальтобетонного покрытия | август | август |
| 3. | Подъезд от а/д Р-37 Михалки – Наровля – границы Украины (Александровка) к городу Наровля, км 3,500-км 4,200 | км | 0,540 | ремонт асфальтобетонного покрытия | май | май |
| 4. | а/д Н4775 Буда Головчицкая – Демидов – Гажин, км 4,000- км 5,000, км 12,000- км 18,600  | км | 7,6 | Устройства одиночной поверхностной обработки с выравниваниям асфальтобетонного пок | август | август |
| 5. | а/д Р-37 Михалки – Наровля – границы Украины (Александровка) к городу Наровля, км 73,000-км 73,900 | км | 0,9 | ремонт асфальтобетонного покрытия  | май | май |